**INFORMACE ze zasedání ZO dne 14. 9. 2017**

Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Paličová, Hendrych, Tůma Omluvena: Těhníková

**1.)** ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání (vč. DPH): zpevnění obnovované části cesty p.č. 926/1 k č.p. 18 a 17 v Tuhani = 311.364,-Kč, dvojí administrace VŘ na dodavatele přístavby tělocvičny = 19.000,-Kč, celkové náklady na opravu požární IFY = 11.241,-Kč, obnova rozvodů topení po rekonstrukci herny v MŠ = 11.066,-Kč, dovoz kameniva k údržbě cesty do Blatin = 2.303,-Kč, montáž větrné turbíny LOMANCO k odvětrání krovu na budově ZŠ = 7.100,-Kč, přístavbou vynucená přeložka vodovodní přípojky do tělocvičny = 1.682,-Kč, krácený rozbor vody + radiochemie = 4.257,-Kč

**2.)** ZO po projednání zamítlo žádost p. V. Martince na odkup podstatné části zastavitelného pozemku p.č. 97/2 v centru obce (proti Svaté Trojici)

**3.)** ZO schválilo žádost p. J. Ráže o odkup části pozemku obecní cesty p.č. 911/1 u č.p. 51 v Tuhani v rozsahu cca 80 m2 za účelem parkování linkového BUS, podmíněný zachováním ochranného pásma cesty, za cenu 20,-Kč/m2

**4.)** ZO projevilo předběžný zájem o odkup pozemků p.č. st.-67, 915/2 a 915/1 na Pohoří (nohejbal. hřiště) o celkové výměře 575 m2 v rámci dědického řízení po Vojtěchu Benešovi. Nabídková cena je limitována max. 100,-Kč/m2

**5.)** ZO bylo informováno o úspěšném postupu prací na přístavbě tělocvičny ve spolupráci zhotovitele fy. Staving s TDI obce p. Milanem Horákem

**6.)** ZO vzalo na vědomí prostorové komplikace pro jeřábové uložení šachty a potrubí pro prodloužení zatrubnění k mostku pod Zeleným hájem, způsobené nadzemním vedením elektrických a komunikačních přípojek k č.p. 36 a 66 a nedotknutelností sousedních soukromých pozemků v místě stavby. Uložení betonových prefabrikátů si tak zřejmě vyžádá ještě povolení k omezení provozu na silnici II/284

**7.)** ZO po projednání schválilo návrh p. Cermana na řešení odvodu dešťových vod od č.p. 22 na Pohoří, spočívající ve spoluúčasti na základech podezdívky k povolenému oplocení SZ části p.č. 982/6, která by odklonila větší nevsáklé dešťové vody z objektu i cesty v pozemku p.č. 1032/2 dále do louky pí Benešové a otevřeného příkopu ke hřbitovu. V této souvislosti ZO schválilo vynucený odkup spoluvlastnického podílu k potřebnému pozemku p.č. 1032/2 za celkovou cenu 3.000,-Kč

**8.)** ZO bylo seznámeno s vratkou přeplatků za dlouhodobě nesprávně účtovanou velikost jističe pro VO na Cikánce od dodavatelů Ampér Market a.s. a Nano Energies a.s. ve výši 37.648,-Kč.

**9.)** ZO schválilo objednávku Agroprojekce Litomyšl na kompletní projektovou dokumentaci + inženýring + pasport nádrže k odbahnění stružineckého rybníka na úkor vodní plochy ve výši 83.490,-Kč vč. DPH s termínem dodání do 12/2017

**10.)** ZO bylo seznámeno se zadáním geodet. zaměření nového průběhu obnovené části cesty p.č. 926/1 k č.p. 18 a 17 v Tuhani jako prvního kroku k budoucí směně pozemků mezi obcí a současným vlastníkem p. St. Císařem

**11.)** ZO bylo informováno o zatím neúspěšném pokusu „hledače“ p. Vídeňského o odhalení úniku vody z pohořského vodovodu