**INFORMACE ze zasedání ZO dne 9. 11. 2017**

Přítomni: Klikar, Vágenknechtová Těhníková, Vávra, Paličová, Hendrych, Tůma

**1.)** ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání (vč. DPH): materiál na bezpečný přístup do pohořského bazénu = 4.824,-Kč, celkové náklady na dokončené prodloužení zatrubnění potoka (mostek) pod Zeleným hájem vč. napojení místní komunikace na silnici II/283 = 499.520,-Kč, optimalizace pěti odběrných míst elektriky (jističe, sazby) = 5.022,-Kč, zastupující TDI na přístavbě tělocvičny = 13.200,-Kč,

dílčí náklady za podzimní kontejnery – skládkovné 4,89 t objemného odpadu = 6.427,-Kč, dendrologický posudek provozní bezpečnosti lípy na křižovatce „Na váze“ = 1.000,-Kč

**2.)** ZO schválilo termín tradiční podzimní Besedy s občany ve čt. 23.11. 2017 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ. Na programu bude opět aktuální dění v obci

**3.)** Z důvodu probíhajících stavebních prací v tělocvičně a absenci vhodného náhradního prostoru ZO rozhodlo o zrušení letošního tradičního předvánočního setkání s našimi seniory s náhradou ve vhodném termínu v předjaří s tím, že své nacvičené pásmo budou moci děti prezentovat v rámci školní besídky

**4.)** ZO schválilo Dodatek č. 1 ke SoD s fy Staving s.r.o., jehož obsahem je zpřesněný Výkaz již skutečně provedených i budoucích prací (oceněný dle ceníku RTS – 10%) na přístavbě tělocvičny oproti projektovaným. Díky všem nezapočteným vícepracem v projektu se smluvní cena navyšuje o 354.888.70 Kč na 1 512.509,70 Kč + DPH a prodlužuje termín dokončení do 22. 12. 2017

**5.)** ZO schválilo nabídku fy. Petr Stolín na výměnu střechy BUS čekárny „na Hříšníku“ v hodnotě 44.207,-Kč s DPH

**6.)** ZO bylo informováno o „stavebním“ dokončení přepojení odpadních vod z č.p. 22 na Pohoří do nové ČOV, kde čekáme na provozní „oživení“ technologie výrobcem. Dokončeny jsou na Pohoří i základy podezdívky oplocení SZ části p.č. 982/6, která řeší vsak dešťové vody z objektu č.p. 22 i obecní cesty v pozemku p.č. 1032/2

**7.)** ZO bylo informováno o instalaci „sněháků“ na střechu altánu v ZŠ k zamezení sesuvu sněhu na sousední pozemek

**8.)** ZO vzalo na vědomí provedené odvodnění a opravu části obecní cesty na Bezděčín, kterou po domluvě financovala spol. ZEOS Lomnice

**9.)** ZO bylo informováno o škodách na vedení VO a MR, způsobených kalamitním větrem 29.10.2017 a jednáních o jejich odstranění, které prodlužují vytížené montážní kapacity fy. Rydval-Elektro

**10.)** ZO schválilo členství v platformě Sdružení místních samospráv ČR (SMS) k zastupování zájmů především malých obcí před ústředními orgány státní správy

**11.)** ZO schválilo Smlouvu na zimní údržbu obecních komunikací s fy ZEOS Lomnice v loňské cenové hladině 823,-Kč s DPH / hod. pluhování

**12.)** ZO schválilo žádost p. Fišera o pokračování akcí TRHY TUHAŇ v r. 2018 za shodných podmínek jako v letech minulých

**13.)** ZO se předběžně zabývalo budoucím obsazením náhle uvolněného bytu v č.p. 178. Před dalším pronájmem budou v bytě po jeho vyklizení zřejmě nutné rekonstrukční práce