**INFORMACE ze zasedání ZO dne 12. 7. 2018**

Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Paličová,

Omluven: Hendrych, Tůma

**1.)** ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání (vč. DPH): tlakové čištění kanalizace na Cikánce = 31.546,-Kč, 3x úplný rozbor vody (Stružinec, Pohoří, Tuhaňka) = 35.734,-Kč, vyhledání místa poruchy vodovodu v Královsku = 2.497,-Kč, pololetní vyúčtování přestupkové agendy (1x) dle VPS s MěÚ Lomnice = 1.000,-Kč, strojní sekání trávy pod hřištěm = 1.646,-Kč, strojní zametání chodníku „na Kolářák“ = 4.501,-Kč, výřezy a úklid náletových dřevin u vodojemu a BUS čekáren na Pohoří a pod VO naproti Dyremě = 58.365,-Kč, odvoz vytříděných složek (žluté pytle) a objemného odpadu ze SD = 5.164,-Kč, servis obecního webu = 2.000,-Kč/rok

**2.)** ZO na základě doporučení finančního analytika schválilo založení majetkového účtu u EIC (Evropské investiční centrum) k možnému reinvestování finanční rezervy z nevýkonného podílového fondu Pioneer Investments

**3.)** ZO po marném uplynutí lhůty zveřejněného záměru schválilo prodej pozemku p.č. 1536/24 v k.ú. Stružinec, smluvně zatíženého služebností stezky a cesty pro panující pozemek p.č. 1536/23, konkrétnímu zájemci za cenu 20,-Kč/m2

**4.)** ZO se zabývalo Oznámením spoluvlastníků souboru pozemků p.č. -121, 52/2 a 53/1 v k.ú. Tuhaň o výměře 2.270 m2, zatížených díky platnému ÚP předkupním právem obce, že tyto hodlají prodat za kupní cenu 700.000,-Kč. ZO využití předkupního práva obce za těchto podmínek jednomyslně zamítlo.

**5.)** ZO bylo informováno o zásadním rozporu mezi PD a realitou při odbahňování rybníka, který si díky neočekávané, zato reálné, více jak 5 m mocnosti nestabilního a nenosného sedimentu na většině vybírané plochy vyžaduje změnu technologických postupů. Po konzultaci s projektantem byla namísto plánovaných svislých dělících gabionů zvolena šikmá kamenná rovnanina podél celého rybníka. K vlastnímu pohybu „kráčejícího“ bagru a pro návoz kameniva byla zřízena přístupová cesta z hráze až k nátoku. Pro možnost vybírání budoucího sedimentu před dělící hrázkou bude i tato dimenzována jako pojezdová. Změny se promítnou i v nově zpracovávaném Výkazu výměr, který bude podkladem k uzavření Dodatku k SoD.

**6.)** ZO schválilo uzavření SoD s firmou REACOM s.r.o. na letošní opravy asfaltových komunikací v rozsahu nabídky z 2. 5. 2018 v celkové hodnotě 526.400,-Kč bez DPH

**7.)** ZO schválilo předloženou Smlouvu o zajištění reklamy s fy Eurovia Kamenolomy, a.s. na r. 2018 ve výši 40.000,-Kč + DPH za propagaci loga EK na fotbalovém hřišti

**8.)** ZO bylo informováno o Rozhodnutí SPÚ v rámci KoPÚ Veselá o přechodu vlastnických práv k p.č. 880 v k.ú. Tuhaň (cesta na Vranovsko) na obec Veselou